BIBLE DU PROJET

KORAYA

Plateforme SaaS modulaire de digitalisation des opérations internes

MVP — Module Gestion du Parc Informatique (Asset Management)

Version 1.0

Septembre 2026

Refonte complète — remplace la Bible v2.0 (architecture multi-tenant, obsolète)

# Table des matières

# 1. Vision produit

Ce document constitue la bible technique et fonctionnelle du projet Koraya. Il consolide les décisions d'architecture, de modélisation et de roadmap actées après le pivot de septembre 2026, qui abandonne l'architecture multi-tenant initiale au profit d'une architecture mono-tenant, plus simple et alignée sur le mode de déploiement réel du groupe.

## 1.1 Objectif global

Construire une plateforme SaaS modulaire d'entreprise destinée à un usage interne, permettant de :

- Centraliser les opérations internes de l'entreprise

- Digitaliser les processus métiers historiquement gérés sur Excel ou papier

- Améliorer la traçabilité et la productivité des équipes

- Connecter à terme les services transverses (IT, RH, Logistique, Finance, QSE)

## 1.2 Périmètre du MVP

Le périmètre du MVP est centré sur le module Gestion du Parc Informatique (Asset Management), qui remplace le module Support Utilisateur comme première brique livrée. Le module Support (tickets) reste prévu, mais en second temps. Les autres modules (Stock, RH, GED, Missions) restent en roadmap lointaine.

## 1.3 Positionnement stratégique

Koraya n'est pas un simple outil d'inventaire. C'est une plateforme intégrée, conçue pour porter à terme l'ensemble des processus opérationnels internes, avec une architecture volontairement simplifiée : un client = un déploiement indépendant, sans complexité multi-tenant dans le code.

🔄 Pourquoi ce pivot ? La v2.0 de la Bible portait une architecture multi-tenant (discriminator column, tenant_id, plan plateforme) pensée pour héberger plusieurs filiales dans une seule base de données. Ce choix ajoutait une complexité significative (isolation stricte à tester, risques de fuite de données entre tenants) pour un bénéfice qui ne correspond pas au mode de croissance réel envisagé : chaque client aura son propre déploiement Railway, avec sa propre base. L'isolation se fait donc au niveau infrastructure, pas au niveau code applicatif.

# 2. Architecture générale

## 2.1 Principe : un déploiement = un client

Contrairement à la v2.0, Koraya n'implémente aucune notion de tenant dans le code. Chaque client du groupe (ou futur client externe) dispose de :

- Son propre déploiement Railway (backend + frontend)

- Sa propre base de données PostgreSQL

- Son propre nom de domaine / sous-domaine

Cette approche élimine le risque n°1 identifié dans la Bible v2.0 (fuite de données entre filiales) et simplifie radicalement le code : plus de discriminator column, plus de tenant_id, plus de configuration Hibernate multi-tenant.

## 2.2 Schéma d'architecture modulaire

Koraya (par déploiement client)

├── Core (socle applicatif)

│   ├── Authentification (email + password, BCrypt)

│   ├── Gestion des utilisateurs

│   ├── Rôles & permissions

│   ├── Organisation (Site, Department, JobTitle)

│   ├── Domaines email autorisés

│   ├── Système d'email (outbox async)

│   ├── Audit & Logs

│   └── Génération de documents PDF

│

└── Modules métier

├── Gestion du Parc Informatique — Asset Management (MVP) ✓

├── Support Utilisateur (Phase 2)

├── Reporting & KPI (Phase 2)

├── Stock (Futur)

├── RH (Futur)

└── GED (Futur)

## 2.3 Facturation et gestion multi-clients

La gestion commerciale (facturation, suivi des clients, cycle de vie des abonnements) n'est PAS intégrée au code produit de Koraya. Elle est prise en charge par un outil séparé et découplé (feuille de suivi, CRM léger ou outil dédié), en dehors de l'architecture applicative. Cela évite de réintroduire par la bande une complexité de type "plan plateforme" dans le produit.

## 2.4 Stack technique

| Couche | Technologie retenue |
| --- | --- |
| Backend | Spring Boot 3.3.0, Java 21, module unique (pas de multi-module Maven) |
| Base de données | PostgreSQL 15, un schéma par déploiement client |
| ORM | Hibernate 6, sans configuration multi-tenant |
| Authentification | Email + mot de passe (BCrypt) — principal. OTP par email — option future pour actions sensibles ("sudo mode") |
| Migrations DB | Liquibase |
| Templates email | Thymeleaf |
| Frontend | Next.js 14+ (App Router), TailwindCSS v3, Axios |
| Identifiants | UUID v7 (ordonné dans le temps, performant en index) |
| Génération PDF | Génération de la Fiche de dotation avec signatures |
| Email provider | Office 365 (SMTP), configuration à finaliser — Mailhog en local |
| Déploiement | Railway — un service backend + un service frontend + PostgreSQL par client |

# 3. Modèle organisationnel

## 3.1 Hiérarchie

Site (ex: Agence Dakar, ADT Chantier)

└── Department (ex: IT, RH, Comptabilité, Logistique)

└── User (employé rattaché à un site, un département, un poste)

## 3.2 Modélisation des entités

### Site

- id (UUID v7)

- name (ex: "Agence Dakar", "ADT Chantier")

- address (optionnel)

- is_active

### Department

- id (UUID v7)

- name (ex: "IT", "RH", "Comptabilité")

- site_id (FK Site, nullable si département transverse)

- is_active

### JobTitle (poste occupé)

Liste extensible à la volée : l'utilisateur choisit un poste existant dans une liste proposée, ou en saisit un nouveau qui est alors ajouté à la base pour les prochaines saisies (comportement de type "combobox créatif").

- id (UUID v7)

- title (ex: "Chargé Support IT", "Comptable", "Chauffeur")

- is_active

- created_at, created_by

### AllowedEmailDomain

Whitelist applicative des domaines email autorisés à créer un compte utilisateur. Pas de notion de tenant : la liste est globale au déploiement.

- id (UUID v7)

- domain (ex: "pfo-africa.com", "pfoafrica-senegal.com", stocké sans le @)

- is_active

- created_at, created_by

### User (app_user)

- id (UUID v7)

- email (unique — composé de alias + @ + domain sélectionné, voir 3.3)

- password_hash (BCrypt)

- full_name

- role (ADMIN | MANAGER | AGENT | USER)

- site_id (FK Site)

- department_id (FK Department, nullable)

- job_title_id (FK JobTitle, nullable)

- phone_number (nullable)

- is_active

- last_login_at

- created_at, created_by

## 3.3 UX de saisie de l'email à la création d'un utilisateur

Pour éviter la ressaisie complète d'une adresse email longue, le formulaire de création d'un User propose :

- Un champ alias en texte libre (ex: "saint-pierre.kassi")

- Un select en face, listant les AllowedEmailDomain actifs (ex: "@pfoafrica-senegal.com")

Le backend concatène les deux au moment de l'enregistrement :

alias + "@" + domain  →  saint-pierre.kassi@pfoafrica-senegal.com

Validation : alias sans espace ni caractère @, format recommandé prenom.nom, unicité de l'email final vérifiée en base.

## 3.4 Matrice des rôles

| Rôle | Permissions principales |
| --- | --- |
| ADMIN | Accès complet : gestion des users, sites, départements, postes, domaines autorisés, actifs, configuration générale. |
| MANAGER | Visibilité étendue sur son périmètre (site/département). Pensé pour une montée en charge future (ex: module Support). |
| AGENT | Technicien IT : gère les actifs (création, affectation, changement de statut, maintenance). |
| USER | Employé standard : consulte son propre matériel dôté, ses fiches de dotation. |

# 4. Authentification et sécurité

## 4.1 Choix retenu : email + mot de passe

Contrairement à la v2.0 (OTP sans mot de passe), Koraya adopte l'email + mot de passe (hashé BCrypt) comme mécanisme PRINCIPAL de connexion.

⚠️ Pourquoi pas l'OTP en primaire ? L'authentification OTP par email nécessite un serveur SMTP fiable et disponible en continu. Actuellement, la configuration Office 365 SMTP n'est pas encore stabilisée en production (seul Mailhog est utilisé en local). Faire reposer la SEULE porte d'entrée de l'application sur l'envoi d'email créerait un point de défaillance critique : en cas de panne SMTP, plus personne ne peut se connecter, y compris les administrateurs. Le mot de passe reste donc le mécanisme principal, robuste et indépendant de l'infrastructure email.

## 4.2 OTP : option future pour actions sensibles

Une fois l'intégration Office 365 SMTP stabilisée, l'OTP sera réintroduit, non pas comme mécanisme de connexion, mais comme confirmation d'actions sensibles ("sudo mode", inspiré de GitHub) :

- Suppression d'un utilisateur

- Modification des domaines email autorisés

- Export massif de données

- Modifications critiques de configuration

## 4.3 Domaines email autorisés

À la création d'un compte, l'email de l'utilisateur (alias + domaine sélectionné) doit appartenir à un AllowedEmailDomain actif. Garde-fous à respecter :

- Au moins un domaine actif obligatoire dans le système

- Toute modification de la liste des domaines est tracée en audit_log

- Désactiver un domaine n'affecte pas les comptes déjà créés (ils restent en base mais un nouveau compte ne peut plus l'utiliser)

## 4.4 Sécurité applicative

- Mots de passe hashés BCrypt, jamais stockés en clair

- JWT après authentification réussie (access token courte durée, refresh token longue durée)

- SecurityConfig Spring Security : endpoints publics limités (health check, login), reste protégé par JWT

- Audit log sur les actions sensibles (création/suppression d'utilisateur, modification des domaines, changements de statut d'actif)

# 5. Module Gestion du Parc Informatique (Asset Management)

## 5.1 Contexte

Ce module remplace l'ancien fichier de suivi Excel INVENTAIRE_MATERIEL.xlsm utilisé par PFO Africa Sénégal, qui gérait manuellement le parc informatique de deux sites (Agence Dakar, ADT Chantier). Il devient le premier module livré de Koraya, avant le module Support.

## 5.2 Objectifs

- Centraliser l'ensemble du matériel informatique de l'entreprise

- Suivre l'affectation du matériel aux collaborateurs dans le temps

- Tracer les changements de statut d'un actif (service, panne, stock, réforme...)

- Générer un document signé (Fiche de dotation) à chaque remise de matériel

- Servir de socle pour de futurs indicateurs (taux de pannes, coût du parc, fin de garantie)

## 5.3 Modélisation des entités

### AssetCategory

Catégories seedées au démarrage, reprises du fichier Excel existant :

- Ordinateur

- Téléphone

- SIM

- Écran externe

- Kit Clavier + Souris

- Imprimante

- NAS

- Autre

### Asset

- id (UUID v7)

- asset_tag (référence interne unique, ex: "PC-0042")

- category_id (FK AssetCategory)

- brand, model, serial_number

- acquisition_date

- bl_number (numéro de bon de livraison)

- invoice_number (numéro de facture)

- status (EN_SERVICE | HORS_SERVICE | EN_STOCK | REAFFECTE | EN_MAINTENANCE | REFORME)

- site_id (FK Site)

- current_user_id (FK User, nullable — nullable pour le matériel partagé ou en stock)

- phone_number (nullable, spécifique aux lignes SIM/téléphone)

- notes

### AssetAssignmentHistory

Historise chaque affectation et restitution d'un actif à un utilisateur.

- id (UUID v7)

- asset_id (FK Asset)

- user_id (FK User)

- assigned_at, returned_at (nullable tant que non restitué)

- assigned_by (FK User, qui a réalisé l'affectation)

- condition_on_assign, condition_on_return (état constaté du matériel)

- notes

### AssetStatusHistory

Historise chaque changement de statut d'un actif, pour audit et traçabilité.

- id (UUID v7)

- asset_id (FK Asset)

- old_status, new_status

- changed_at, changed_by (FK User)

- reason

## 5.4 États possibles d'un actif

| État | Description |
| --- | --- |
| EN_SERVICE | Actif en cours d'utilisation par un collaborateur ou un service. |
| HORS_SERVICE | Actif non fonctionnel, en attente de diagnostic ou de décision. |
| EN_STOCK | Actif disponible, non affecté, en réserve. |
| REAFFECTE | Actif venant de changer d'utilisateur suite à restitution/réattribution. |
| EN_MAINTENANCE | Actif en cours de réparation ou d'intervention technique. |
| REFORME | Actif définitivement retiré du parc (fin de vie). |

## 5.5 Fiche de dotation (génération PDF)

Fonctionnalité conservée de l'ancien processus Excel/papier : à chaque remise de matériel à un collaborateur, Koraya génère un document PDF récapitulant le matériel remis, à faire signer par :

- Le bénéficiaire (collaborateur recevant le matériel)

- Le supérieur hiérarchique

- La cellule informatique

Le document reprend, pour chaque actif remis : type d'équipement, marque/modèle, numéro de série, date d'acquisition, observations. Une case de déclaration de conformité ("Je soussigné(e)... déclare avoir vérifié et confirmé l'exactitude des informations") est incluse, comme dans le document Excel d'origine.

## 5.6 Import des données existantes

Décision actée : aucune migration des données de l'ancien fichier Excel n'est réalisée. Le déploiement démarre avec une base vide ; la ressaisie du parc existant se fait manuellement dans l'application au fil de l'eau.

# 6. Roadmap de développement

| Phase | Contenu |
| --- | --- |
| Phase 1 — Fondations | Setup projet Spring Boot (module unique), Liquibase, Spring Security, JWT, authentification email/password, entités Site/Department/JobTitle/AllowedEmailDomain/User |
| Phase 2 — Asset Management (MVP) | CRUD Asset, AssetCategory, affectation à un utilisateur, historique des statuts et affectations, génération PDF de la Fiche de dotation |
| Phase 3 — Consolidation | Dashboard parc (répartition par statut/site/catégorie), audit log complet, intégration Office 365 SMTP stabilisée |
| Phase 4 — OTP sudo mode | Réintroduction de l'OTP pour les actions sensibles, une fois le SMTP fiable |
| Phase 5 — Module Support | Reprise du module Support Utilisateur (tickets, affectation automatique), adapté à l'architecture mono-tenant |
| Phase 6+ — Extension | Reporting/KPI, modules Stock, RH, GED selon les priorités du groupe |

# 7. Structure technique

## 7.1 Arborescence backend Spring Boot (module unique)

backend/

├── src/main/java/com/pfo/koraya/

│   ├── auth/                  ← Authentification, JWT, SecurityConfig

│   ├── user/                  ← User, rôles

│   ├── organization/          ← Site, Department, JobTitle

│   ├── domain_whitelist/      ← AllowedEmailDomain

│   ├── asset/                 ← Asset, AssetCategory

│   │   ├── assignment/        ← AssetAssignmentHistory

│   │   ├── status/            ← AssetStatusHistory

│   │   └── dotation/          ← Génération PDF Fiche de dotation

│   ├── notification/          ← Email outbox + worker (préparation Phase 3)

│   ├── audit/

│   └── config/

│       ├── SecurityConfig.java

│       ├── JwtConfig.java

│       └── SchedulingConfig.java

│

└── src/main/resources/

├── application.yml

├── db/changelog/          ← Migrations Liquibase

└── templates/pdf/         ← Templates Fiche de dotation

## 7.2 Arborescence frontend Next.js

frontend/

├── app/

│   ├── login/

│   ├── dashboard/

│   ├── assets/

│   │   ├── new/

│   │   ├── [id]/

│   │   └── page.tsx

│   ├── admin/

│   │   ├── users/

│   │   ├── sites/

│   │   ├── departments/

│   │   ├── job-titles/

│   │   └── allowed-domains/

│   └── layout.tsx

├── components/

├── lib/

│   ├── api/

│   ├── auth/

│   └── utils/

└── hooks/

## 7.3 Déploiement

- Un repo GitLab dédié (nouveau, distinct de l'ancien saas-entreprise)

- Un service Railway pour le backend Spring Boot

- Un service Railway pour le frontend Next.js (NEXT_PUBLIC_API_URL pointant vers le backend)

- Un service PostgreSQL Railway dédié

- Ce triptyque est répliqué à l'identique pour chaque nouveau client

# 8. Décisions tranchées

- Architecture : mono-tenant, un déploiement Railway par client, aucune notion de tenant_id dans le code

- Structure backend : module Spring Boot unique (abandon du multi-module Maven saas-shared/platform/app)

- Premier module livré : Asset Management (gestion du parc informatique), avant le module Support

- Authentification : email + mot de passe (BCrypt) en principal ; OTP réservé aux actions sensibles, en option future

- Domaines email autorisés : whitelist applicative simple (AllowedEmailDomain), sans notion de tenant

- Saisie email : alias + sélection de domaine, concaténés côté backend

- Postes (JobTitle) : liste extensible à la volée par les utilisateurs

- Pas d'import des données de l'ancien fichier Excel : démarrage en base vide

- Fiche de dotation : conservée, générée en PDF avec signatures

- Facturation multi-clients : gérée hors du code produit, via un outil séparé

- Identifiants : UUID v7

- Nom du projet : Koraya

# Annexe — Glossaire

| Terme | Définition |
| --- | --- |
| Mono-tenant | Architecture où chaque client dispose de son propre déploiement et de sa propre base de données, sans partage de schéma. |
| Asset | Un actif du parc informatique (ordinateur, téléphone, écran, imprimante, etc.). |
| Fiche de dotation | Document signé attestant la remise d'un ou plusieurs actifs à un collaborateur. |
| JobTitle | Poste occupé par un utilisateur, liste extensible à la volée. |
| AllowedEmailDomain | Domaine email autorisé à créer un compte utilisateur dans le système. |
| Sudo mode | Mécanisme de confirmation d'une action sensible par OTP, pour un utilisateur déjà connecté. |
| JWT | JSON Web Token, mécanisme d'authentification stateless. |
| UUID v7 | Identifiant unique ordonné dans le temps, performant en index de base de données. |
| BCrypt | Algorithme de hachage utilisé pour stocker les mots de passe de façon sécurisée. |
| Outbox pattern | Pattern d'envoi asynchrone d'emails via une table intermédiaire traitée par un worker. |

— Fin du document —

Bible du Projet — Koraya — v1.0